Data: 18/02/2015

Horário: 17:30 hrs

Participantes:

* Cliente:
  + Rafael
    - rafael.
    - 041 9660-5533
  + Fabio (Conferência)
* TechResult:
* Marcelo D’Ávila
* Diogo
* Vitor
* Marcelo Rovel
* Juliano

Objetivo: Contratação de frete

Ferramenta para facilitar mudanças – Encontrar frentistas confiáveis e de baixo custo

1. Pessoa irá mudar do lugar A para B na data X com os seguintes produtos (Fotos)
2. Transportadores cadastrados na região, recebem mensagem do frete
3. Transportadores informam o lance para o serviço
4. A oferta ficará no ar 5 dias para frentista dar o lance
5. Cliente escolhe o frentista

Itens discutidos

* Transportadores terão página de profile com comentários de clientes (Classificação)
* Sistema será parecido com Mercado Livre
* Cliente serão os transportadores (B2B)
* Usuários finais serão pessoas físicas (possível jurídicas)

Premissas de desenvolvimento de software

* Metodologia Ágil -> SCRUM
* Desenvolvimento remoto
* Reuniões (trabalho/decisão) devem ser planejadas com cautela
* “Ferramentas” para extração das regras de negócio
  + Benchmark
  + www.anyvan.com
* Conferências no Skype: fabio.zeigelboim a partir do dia 24/02 mediante agendamento remoto

Cronograma

* 24/02/2015 a 04/03/2015 Visão e estimativa
* 05/03/2015 a 11/03/2015 Planejamento e análise
* 12/03/2015 a 10/04/2015 Desenvolvimento e testes
* Desenvolvimento/Testes dead line 10/04/2015
* Implantação a definir
* Close out 17/04/2015